G01小组

会议纪要

项目名称： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、张淇、童奕伟、王泰吉、郑森瑞

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01第一次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-2-26） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第一次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年2月26日 | 开始时间 | | 20:00 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 40分钟 |
| 记录记录 | | 王泰吉 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本周未完成的工作进行审核讨论。 2. 对下周工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 软件需求（第三版）UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. 讨论项目选题 2. 对各项任务进行具体分工 3. 初步完成甘特图、wbs图、obs图、可行性分析报告、项目章程、项目干系人手册 4. 初步配置git仓库   存在的问题：   1. 对git、github的使用不熟练，没有很好的完成各位图指标 2. 各位报告完成度不高，比较粗糙 | | | | | |
| **六、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1、小组成员根据本次会议商讨内容进行了人员分工。  2、人员分工：  Git配置管理系统：张丁元（3.3）  项目计划的必要子计划：童奕伟（3.4）  项目计划的风险子计划：童奕伟（3.4）  对组员进行绩效评价：张丁元（3.5）  对可行性分析报告进行进一步完善：王泰吉、张淇（3.4）  对wbs结构、甘特图、obs图进行进一步修改：张丁元（3.4）  对项目章程进行进一步完成：郑森瑞（3.2）  对总体项目计划进行修改：王泰吉（3.4）  修改ppt：张淇（3.5） | | | | | |
| **七、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |