

G01小组

会议纪要

项目名称： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、张淇、童奕伟、王泰吉、郑森瑞

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01第七次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-3-21） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第一次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年3月21日 | 开始时间 | | 20:45 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 10分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本阶段未完成的工作进行审核讨论。 2. 对下一阶段工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 软件需求（第三版） 2. UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. Vision & Scope文档的一部分（3.21） | | | | | |
| **六、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1. 项目开发计划的改错以及上传至github（所有人，3.22） 2. Vision & Scope文档的大部分编写（童奕伟，3.22） 3. Vision & Scope文档中的特性树相关内容（张淇、王泰吉，3.22） 4. 搜索并完善需求访谈需要的相关资料（郑森瑞，3.22） 5. 进行用户群组分类（张丁元，3.22） 6. 阅读《软件需求》（第三版）需求开发部分（所有人，3.24） 7. 学习PMBOK的相关知识，准备开讨论会议（所有人，4.1） 8. UML第三周翻转课堂的PPT制作（所有人，3.27） | | | | | |
| **七、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |