

G01小组

会议纪要

项目名称： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、张淇、童奕伟、王泰吉、郑森瑞

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01第六次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-3-20） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第一次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年3月20日 | 开始时间 | | 21:00 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 10分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本阶段未完成的工作进行审核讨论。 2. 对下一阶段工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 软件需求（第三版）UML2面向对象分析与设计（第2版）  Vision & Scope文档模板 | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. 完成UML第二周翻转课堂（3.19）。 2. 完善UML第一周翻转课堂的PPT（3.16）。 3. 完成Vision & Scope文档模板（3.18）。 4. 完成RUP小组讨论会议（3.19）。 | | | | | |
| **六、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1、张淇、王泰吉（熟悉SRS原型工具的相关使用 3.24）  2、郑森瑞（搜索Context Diagram相关资料 3.23）  3、张丁元（继续Vision & Scope文档的编写 3.26）  4、童奕伟（查找用例文档相关资料 3.25）  5、了解SRS的相关内容以及编写需要（3.27）  6、思考向杨枨老师及用户做需求访谈需要提什么问题（3.22）。 | | | | | |
| **七、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |